**Схема Разработки:**

**Начало работ +2 дня +1 день**

**1.Написание ТЗ** 2.Подготовка Материалов (движок, хостинг) 3.Установка на Хостинг

**+15 дней + 4 дней**

**4. Разработка Функционала/Дизайн** 5.Адаптация / Настройка 6.SEO + заполнение

**+ 4 дней +4 дня +4 дней**

7.Тестировка **8.Сдача**  9.Поддержка

**Схема оплаты работ:**

**1.** После 1 этапа 50% от суммы. 17 000

**2.** После 8 этапа 50% от суммы.