**Схема Разработки:**

**Начало работ +2 дня +1 день**

**1.Написание ТЗ** 2.Подготовка Материалов (движок, хостинг) 3.Установка на Хостинг

**+30 дней + 7 дней**

**4. Разработка Функционала/Дизайн** 5.Адаптация / Настройка 6.SEO + заполнение

**+ 7 дней +4 дня +7 дней**

7.Тестировка **8.Сдача**  9.Поддержка

**Схема оплаты работ:**

**1.** После 1 этапа 40% от суммы.

**2.** После 4 этапа 30% от суммы.

**3.** После 8 этапа 30% от суммы.